TER	Démonstrateur web d'analyse syntaxique
Rapport final

Objet :
Ce document fait état du rapport final du projet Démonstrateur web d'analyse syntaxique.
Auteurs
Auteurs
M. Mahri Oualid / M. Gahmousse Abdel
Rédigé le : 07/03/2011

Historique
Version	Auteur	Date	Commentaires
v1.0	M. Mahri Oualid	28/04/11	Version préliminaire

### 1.Remerciement

       Avant d’entamer ce rapport, nous profitons de l’occasion pour remercier tout d’abord notre tuteur
       M. Benoit Favre pour ses conseils, son aide et son soutient tout au long du projet .

       A l'issue des deux agréables années au sein du département informatique de l'université de
       la Méditerranée de Marseille nous adressons des remerciements a toute l'équipe enseignante
       pour la qualité de l'enseignement qui nous a été dispensé et de nous avoir inciter à travailler en
       mettant à notre disposition leurs expériences et leurs compétences.

### 2.Introduction

       Certaines applications sont difficiles a installer et reposent sur plusieurs bibliothèques qui doivent être
       installé séparément .de plus ces applications ne sont généralement pas portables sur tous les systèmes
       d'exploitation.
       Cela pourra empêcher plusieurs utilisateurs d'utiliser ce genre d'applications,
       Une solution pour résoudre ce problème, est de créer un démonstrateur web pour ces derniers.
       Le but de notre projet est de réaliser un démonstrateur web pour l'application MACAON développé
       par l'équipe TALEP au laboratoire LIF pour faciliter son utilisation aux utilisateurs quel que soit le système
       d'exploitation utilisé, elle sera accessible depuis un navigateur directement sur le web sans être installé sur
       l'ordinateur de l'utilisateur.
       Cette solution va certainement augmenter le nombre d'utilisateurs de l'application MACAON et c'est le but
       principale de notre projet.

### 3.Membres du projet :

Encadrant pédagogique :
Benoit Favre :	Maître de conférences,
Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille, Marseille	(France).
E-mail : benoit.favre@lif.univ-mrs.fr
Étudiants :
Mahri Oualid :	Étudiant,
Université de la méditerranée .
E-mail : oualid.mahri@etumel.univmed.fr .
Gahmousse Abdel :	Étudiant,
Université de la méditerranée .
E-mail : abdelwahab.gahmousse@etumel.univmed.fr .

### 4.Objective du projet

       L'objectif du projet est de faire un démonstrateur web d'outils d'analyse syntaxique MACAON développé au
       laboratoire LIF en utilisant de nouvelles technologies web.
       Pour l'instant l'outil a une interface classique, il faudrait refaire quelque chose de similaire en html5 de
       façon à ce que l'utilisateur puisse taper une phrase qui serait analysée côté serveur et dont le résultat
       s'afficherait côté client. L'idée serait de faire quelque chose de similaire à la recherche instantanée de
       Google où le résultat s'affiche en même temps qu'on tape la requête.

### 5.MACAON

       MACAON est une chaîne de traitement permettant d’effectuer des tâches standard de traitement automatique
       de la langue aussi bien sur du texte natif (produit par un être humain) que sur des hypothèses multiples
       issues de processus automatiques (reconnaissance de la parole, traduction automatique ...).

       MACAON est composée de plusieurs modules réalisant des traitements classiques (découpage en mots,
       étiquetage morpho-syntaxique, lemmatisation, analyse morphologique, analyse syntaxique partielle).

       Les différents modules communiquent entre eux par l’intermédiaire de fichiers XML qui permettent de
       représenter les différents niveaux d'analyse .
       Les principaux modules :

maca_tools	outils de conversion vers et depuis le format MACAON
maca_segmenter	segmenteur en phrase
maca_tokenizer	segmenteur en atomes (tokens)
maca_lexer	segmenteur en mots
maca_tagger	étiqueteur en catégories morpho-syntaxiques
maca_anamorph	analyseur morphologique
maca_chunker	analyseur syntaxique partiel
macaviz	outil d'édition et de visualisation de fichiers MACAON

       site officiel du MACAON : http://macaon.lif.univ-mrs.fr .

### 6.Analyse des risques
#### 6.1.Risques organisationnels

Risque: Communication insuffisante
Description: Problèmes de communication interne
Impact: Critique
Solutions:
    - Rester autant que possible en contact et organiser des réunions internes régulièrement .
    - Travailler en binôme .

Risque: Gestion des versions inexistante
Description: Travail en parallèle sur le même logiciel
Impact: Intermédiaire
Solutions:
Utiliser un gestionnaire de version tel que SVN ou Github pour gérer les multiples modifications et les concurrences entre celles-ci et partager le code sources entre les membres de projet.

Risque: Manque de temps pour la réalisation du projet
Description: Mauvaise estimation de la durée des différentes tâches et mauvaise répartition entrainant le	projet final non terminé par manque de temps .
Impact: Intermédiaire
Solutions :
    - Bonne organisation du groupe et bonne répartition des taches.
    - Prévoir la fin du projet en avance pour finir quand même en cas d'imprévus.
    - Divisé les taches en deux catégories obligatoires et facultatives et de commencer par les taches obligatoires et laisser les taches facultatives vers la fin du projet.

#### 6.2.Risques techniques

Risque: Manque de formation
Description: Manque de connaissance en programmation web et en nodeJs en particulier.
Impact: Critique
Solutions :
    - Commencer la formation au nodeJs et javascript le plus tôt possible et travailler en binôme pour trouver des solutions plus rapidement .

Risque: Manque de documentation sur nodeJs
Description: nodeJs est un nouveau langage de programmation et pour le moment il n'est pas bien	documenté et il n'y a aucune documentation en français
Impact: Critique
Solutions :
    - Profiter de l'expérience du professeur encadrant dans le domaine de la programmation web en général et en nodeJs en particulier .

### 7.Analyse des besoins

        Le but du projet est de réaliser un démonstrateur web d'outils d'analyse syntaxique pour l'application
        MACAON développé au laboratoire LIF .
L'objectif de l'application est que l'utilisateur puisse taper une phrase dans une zone de saisie dans	une page web qui sera analysée coté serveur en utilisant l'application MACAON, et dont le résultat	s'affiche coté client , le résultat doit être affiché au fur et à mesure de la saisie de l'utilisateur comme la	recherche instantanée de google » .
Le résultat de l'application et qui sera mis a jour a chaque fois que l'utilisateur saisie un caractère sera
        affiché comme image sous forme d'un graphe.
Le client est une page web « démonstrateur » avec une interface simple ou on peut taper une phrase et	recevoir le résultat sous forme d'image .
Le serveur est un programme qui reçois une requête du client , exécute macaon avec la phrase envoyée	par le client comme paramètre, récupère le résultat et le renvoyer vers le client .

### 8.Analyse technique

### 9.Diagrammes de séquence
#### 9.1. Version-1.0.0
#### 9.2. Version-2.0.0
#### 9.3. Version-3.0.0
#### 9.4. Version-4.0.0

### 10.Découpage du projet en lots

### 11.Planning prévisionnel

### 12.Planning réel

### 13.Réunions

### 14.Conclusion