	Démonstrateur web d'analyse syntaxique
Rapport final

Objet :
Ce document fait état du rapport final du projet Démonstrateur web d'outils d'analyse syntaxique.
Site officiel du projet :http://macaweb.lif.univ-mrs.fr .
Dépôt du projet : https://github.com/oualid13/MacaWeb .
Auteurs
Auteurs
M. Mahri Oualid / M. Gahmousse Abdel
Rédigé le : 29/04/2011

Historique
Version	Auteur	Date	Commentaires
v1.0	M. Mahri Oualid	29/04/11	Version préliminaire
v2.0	M. Mahri Oualid	02/05/11	Version de travail
v3.0	M. Mahri Oualid	05/05/11	Version de travail
v4.0	M.Gahmousse Abdel	06/05/11	Version de travail
v5.0	M.Gahmousse Abdel	07/05/11	Version de travail
v6.0	M. Mahri Oualid	08/05/11	Version de travail
v7.0	M.Gahmousse Abdel	11/05/11	Version de travail
v8.0	M. Mahri Oualid	12/05/11	Version final

### 1.Remerciement

       Avant d’entamer ce rapport, nous profitons de l’occasion pour remercier tout d’abord notre tuteur
       M. Benoit Favre pour ses conseils, son aide et son soutient tout au long du projet .

       A l'issue des deux agréables années au sein du département informatique de l'université de
       la Méditerranée de Marseille nous adressons des remerciements a toute l'équipe enseignante
       pour la qualité de l'enseignement qui nous a été dispensé et de nous avoir inciter à travailler en
       mettant à notre disposition leurs expériences et leurs compétences.

### 2.Introduction

       Certaines applications sont difficiles a installer et reposent sur plusieurs bibliothèques qui doivent être
       installées séparément, de plus ces applications ne sont généralement pas multiplateformes.
       Cela pourra empêcher un grand nombre d'utilisateurs d'utiliser ce genre d'applications.
       Une solution pour résoudre ce problème, est de créer un démonstrateur web pour publier ces applications
       pour qu'elles deviennent accessible au grand public.
       Le but de notre projet est de réaliser un démonstrateur web pour l'application MACAON développée
       par l'équipe TALEP au LIF pour faciliter son utilisation et lui donner plus de portabilité pour
       qu'elle fonctionne quel que soit le système d'exploitation utilisé. Elle sera accessible depuis un navigateur
       directement sur le web sans être installée sur l'ordinateur de l'utilisateur.
       Cette solution va certainement augmenter le nombre d'utilisateurs de l'application MACAON et c'est le but
       principal de notre projet.

### 3.MACAON

       MACAON est une chaîne de traitement permettant d’effectuer des tâches
       standard de traitement automatique de la langue aussi bien sur du texte
       natif (produit par un être humain) que sur des hypothèses multiples
       issues de processus automatiques (reconnaissance de la parole, traduction
       automatique ...).

       MACAON est composée de plusieurs modules réalisant des traitements classiques (découpage en mots,
       étiquetage morpho-syntaxique, lemmatisation, analyse morphologique, analyse syntaxique partielle).

       Les différents modules communiquent entre eux par l’intermédiaire de fichiers XML qui permettent de
       représenter les différents niveaux d'analyse .
       Les principaux modules :

maca_tools	outils de conversion vers et depuis le format MACAON
maca_segmenter	segmenteur en phrase
maca_tokenizer	segmenteur en atomes (tokens)
maca_lexer	segmenteur en mots
maca_tagger	étiqueteur en catégories morpho-syntaxiques
maca_anamorph	analyseur morphologique
maca_chunker	analyseur syntaxique partiel
macaviz	outil d'édition et de visualisation de fichiers MACAON

       site officiel de MACAON : http://macaon.lif.univ-mrs.fr .

### 4.Membres du projet

Encadrant pédagogique :
Benoit Favre :	Maître de conférences,
Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille(France).
E-mail : benoit.favre@lif.univ-mrs.fr
Étudiants :
Mahri Oualid :	Étudiant à l'Université de la méditerranée .
E-mail : oualid.mahri@etumel.univmed.fr .

Gahmousse Abdel :	Étudiant à l'Université de la méditerranée .
E-mail : abdelwahab.gahmousse@etumel.univmed.fr .

### 5.Présentation du sujet

       L'objectif du projet est de réaliser un démonstrateur web de l'outil d'analyse syntaxique MACAON développé
       au LIF en utilisant de nouvelles technologies web avec une architecture client-serveur.
       Pour l'instant l'outil a une interface classique, il faudrait refaire quelque chose de similaire en html5 de
       façon à ce que l'utilisateur puisse taper une phrase qui serait analysée côté serveur et dont le résultat
       s'afficherait côté client. L'idée serait de faire quelque chose de similaire à la recherche instantanée de
       Google où le résultat s'affiche en même temps qu'on tape la requête.

### 6.Architecture Client-Serveur

L'architecture client-serveur désigne l'ensemble des moyens matériel, logiciel et de	communication	permettant de mettre en place une application conforme au modèle client-serveur.
Le modèle client-serveur est un mode de fonctionnement théorique basé sur la séparation des rôles.
Il décrit le mode de fonctionnement des applications.
#### 6.1.Serveur
Le terme serveur fait référence a tous processus qui reçoivent une demande de service venant	d'un client via le réseau, traite cette demande et renvoie le résultat au demandeur, c'est-à-dire le	client.

#### 6.2.Client
Le terme client fait référence a tous processus utilisant des services offerts par un serveur et	communiquant avec lui a l'aide de messages.

#### 6.3.Fonctionnement des applications Client-Serveur
C'est l'application client qui prend l'initiative du dialogue, le programme dit « Client » demande,	par l'envoi d'un message, un service extérieur à un autre programme dit « Serveur ».une fois le	service rendu, le programme « Serveur » renvoie un message au programme « Client ».Toute cette	communication se fait de manière transparente.
      Le modèle client-serveur est un modèle de fonctionnement coopératif entre programmes.	Une architecture client-serveur fournit des services distant a des clients qui peuvent utiliser de	manière transparente l'ensemble de ressources informatiques mises à leur disposition.

#### 6.4.Les objectifs du client-serveur

       Répartir les taches entre le client et le serveur :
    - Décharger le serveur de l'exploitation de données.
    - Décharger la station cliente de la gestion des données.
    - Réduire le trafic sur le réseau.

### 7.Analyse des risques

Il s'agit de développer une application web qui va jouer le rôle d'un démonstrateur de l'application	MACAON et qui doit reposer sur une architecture client-serveur .
il est indispensable de procéder a une étude complète et raisonner des risques potentiel plus au moins	prévisibles.
Une analyse de risques rigoureuse est une bonne garantie de réussite du projet.
#### 7.1.Risques organisationnels

Risque: Communication insuffisante
Description: Problèmes de communication interne
Impact: Critique
Solutions:
    - Rester autant que possible en contact et organiser des réunions internes régulièrement .
    - Travailler en binôme .

Risque: Gestion des versions inexistante
Description: Travail en parallèle sur le même logiciel
Impact: Intermédiaire
Solutions:
Utiliser un gestionnaire de version tel que SVN ou Git pour gérer les multiples modifications et les concurrences entre celles-ci et partager le code sources entre les membres de projet.

Risque: Manque de temps pour la réalisation du projet
Description: Mauvaise estimation de la durée des différentes tâches et mauvaise répartition entrainant le	projet final non terminé par manque de temps .
Impact: Intermédiaire
Solutions :
    - Bonne organisation du groupe et bonne répartition des taches.
    - Prévoir la fin du projet en avance pour finir quand même en cas d'imprévus.
    - Diviser les taches en deux catégories obligatoires et facultatives et commencer par les taches obligatoires et laisser les taches facultatives vers la fin du projet.

#### 7.2.Risques techniques

Risque: Manque de formation
Description: Manque de connaissance en programmation web(en php et javascript en particulier).
Impact: Critique
Solutions :
    - Au lieu d'apprendre deux langages différents, un langage coté client et l'autre coté serveur on utilisera un seul langage coté client et coté serveur :
      - javascript coté client.
      - NodeJs (javascript coté serveur ).
    - Commencer la formation à nodeJs et javascript le plus tôt possible et travailler en binôme pour trouver des solutions plus rapidement .

Risque: Manque de documentation sur nodeJs
Description: nodeJs est un nouveau langage de programmation et pour le moment il n'est pas bien	documenté et il n'y a aucune documentation en français
Impact: Critique
Solutions :
    - Profiter de l'expérience du professeur encadrant dans le domaine de la programmation web en général et en nodeJs en particulier .

### 8.Analyse des besoins

#### 8.1.Objectif du projet
Il s'agit de développer un démonstrateur web pour l'application MACAON développé par l'équipe TALEP	au laboratoire LIF.

#### 8.2.Objectif de l'application

Le résultat de l'application et qui sera mise à jour a chaque fois que l'utilisateur saisie un caractère sera	affiché comme un graphe sous forme d'une image sans occasionner le rechargement de la page.
Le client est une page Web avec une interface simple avec un formulaire où on peut taper une phrase et	une zone pour afficher le résultat sous forme d'image .
Le serveur est un programme qui reçois une requête du client, exécute l'application MACAON avec la	phrase envoyée	par le client comme paramètre, récupère le résultat et le renvoie vers le client .
Pour améliorer les performances du démonstrateur il faudra penser a créer une mémoire cache où seront	stockés les résultats les plus demandés. il faut aussi trouver une solution pour diminuer le trafic de	données .
Il est très important de penser a la sécurité de l'application surtout si elle est hébergé sur le serveur de	l'université.
L'application doit être multiplateformes et marche sur la majorité des navigateurs Web connus.

### 9.Analyse technique
#### 9.1.Outils utilisés

Systèmes d'exploitation de développement : Linux.
Systèmes d'exploitation de tests : Linux, Mac OS et Windows.
Google Chrome : navigateur web développé par google et qui contient un module de débogage très	puissant et efficace.
Planner : logiciel de planification(planning prévisionnel/planning réel).
Umbrello : logiciel de création de diagrammes techniques.
OpenOffice Writer: Logiciel de traitement de texte Open source.
Git : Logiciel de gestion de versions décentralisée .
Nos choix d'outils ont été basé sur nos expériences antérieures avec ces outils et sur leur
facilité d'utilisation et nous avons suivi aussi les conseils de notre encadrant pédagogique .

#### 9.2.Langages de programmation utilisé

Pour ce réaliser une architecture client-serveur il faut généralement utiliser deux langages de	programmation différents, un langage coté serveur et l'autre coté client.
Pour éviter d'apprendre deux langages différent et diminuer la période d'apprentissage, vu la durée du	projet (3mois) on a décidé d'utiliser le langage javascript coté client et coté serveur car cela est devenu	possible avec le nouveau langage de programmation nodeJs (javascript coté serveur) écrit en javascript et	C++ qui offre la même syntaxe que javascript et contient un nombre important de modules système.
Donc les langages utilisé sont :
    - Coté serveur : nodeJs, qui est un framework évènementiel très rapide et optimisé basé sur la machine virtuelle V8 développée par Google.
    - Coté client :
      - Html5 : la dernière version du langage de balisage HTML avec beaucoup de nouveautés qui offrent un tas de facilités aux programmeurs et une grande interactivité avec l'utilisateur.
      - Javascript : un langage de programmation de scripts principalement utilisé dans les pages web interactives . C'est un langage orienté objet à prototype.
      - Css : un langage informatique qui sert à décrire la présentation des documents HTML et XML.

La combinaison de ces langages nous permet d'utiliser le concept de programmation Ajax qui offre	une interaction dynamique entre les programmes client et serveur et une très grande interactivité avec	l'utilisateur.
L'idée est de faire communiquer la page Web avec le serveur Web sans occasionner le rechargement de	la page. C'est la raison pour laquelle JavaScript est utilisé, car c'est lui qui va se charger d'établir la	connexion entre la page Web et le serveur et de changer le contenu de la page Web.
Pour diminuer le trafic de données on a utilisé une bibliothèque javascript pour dessiner le graphe résultat	coté client, avec cette solution on décharge le serveur de la génération des images et on envoie du texte	au lieu d'envoyer des images, cela rend l'application beaucoup plus rapide.
Pour donner au démonstrateur plus de portabilité on a décidé d'utiliser la bibliothèque javascript	« jQuery » qui vise a faciliter le développement d'applications Web dynamiques et la manipulation du	DOM et qui offre un large support ajax.
Malheureusement La bibliothèque canviz, un composant essentiel du projet utilise la bibliothèque	javascript « prototype » qui peut entrer en conflit avec « jQuery ».
Il existe des méthodes pour résoudre le conflit mais on a opté pour le choix de prototype par précaution	et pour respecter la contrainte de délai.

#### 9.3.Formats de données utilisés

Pour faire communiquer les modules du projet, nous avons utilisé plusieurs formats de données :
le format XML : Les différents modules de MACAON communiquent entre eux par l’intermédiaire de	fichiers XML qui permettent de représenter les différents niveaux d'analyse.	Le format xml de MACAON permet d'avoir une structure de stockage de données	commune à tous les différents modules. Ainsi cette dernière permet à chaque module de	comprendre et d'ajouter de l'information dans le fichier xml.

le format PNG : Dans la version 1.0.0 du projet, le serveur en utilisant MACAON, génère des fichiers	image en format PNG qui vont être renvoyer vers le client comme résultat.

le format DOT : Dans la version 2.0.0 du projet, le serveur en utilisant MACAON, génère des fichiers	DOT.
 L'extension de fichier DOT représente un fichier de description écrit en langage DOT	pour la visualisation graphique en utilisant des outils tels que graphviz ou comme dans	notre cas la bibliothèque canviz.	Malheureusement la bibliothèque canviz ne prend pas en entrée des fichiers de	l'extension DOT mais des fichiers GV.

le format GV : Après avoir généré le fichiers on le converti en fichier GV et en le renvoie vers le client.

le format JSON : JSON est un format de données textuels, génétique, dérivé de la notation des objets du	langage ECMAScript.
  Un document JSON ne comprend que deux éléments structurels :
        - Ensemble de paire valeur nom /valeur.
        - Des listes ordonnées des valeurs.
  Ces mêmes éléments représentent 3 types de données :
      - Des tableaux.
      - Des objets.
      - Des valeurs génériques.
  Le principal avantage de JSON est qu’il est simple à mettre en œuvre par un	programmeur tout en étant complet.
  Il sert à faire communiquer des applications dans un environnement hétérogène. Il est	notamment utilisé comme langage de transport de données par AJAX et les services	Web.

### 10.Diagrammes de séquence

Le démonstrateur repose sur une architecture client-serveur, les deux programmes communiquent entre	eux a l'aide des messages sous forme du texte, objets JSON ou XML et fichiers selon le schéma suivant :

Serveur

client
client

Requête
Requête

Exécution macaon

Réponse

Réponse
Réponse

- Texte
- Fichiers
- Objets JSON

Le client prend l'initiative du dialogue en envoyant une requête au serveur et le serveur lui répond avec le	fichier demandé ou avec un résultat

#### 10.1.Version-1.0.0

Dans cette version préliminaire le but était de réaliser une version fonctionnelle du démonstrateur
et qui réponde aux besoins de base .

Le client récupère la phrase saisie par l'utilisateur et envoie une requête http qui contient
la phrase récupérée vers le serveur.
Le serveur analyse la requête reçue, récupère la phrase saisie par l'utilisateur et utilise des composants de	MACAON pour analyser syntaxiquement cette phrase et ensuite il génère un graphe sous forme d'une	image avec le composant macaviz de MACAON .
Ensuite le serveur renvoie au client le nom du fichier généré.
À la réception du nom de fichier, le client change le contenu du DOM de la page Web, et le	navigateur Web va se charger de récupérer le fichier en regardant d'abord dans sa mémoire cache,	sinon si le fichier n'est pas présent il envoye une requête au serveur pour demander le fichier,	le serveur lui répond avec le fichier demandé.

#### 10.2.Version-2.0.0

Dans cette version nous avons essayé d'améliorer les performances de l'application et de minimiser le	trafic de données.

L'idée c'était de générer un fichier GV qui contienne les informations du graphe au lieu de générer une	image, sachant que la taille de l'image fait a peu près 4 fois la taille du fichier GV,	donc en utilisant cette méthode on gagnera beaucoup d'espace dans la mémoire cache ,de plus la réponse	du serveur sera 3 fois plus rapide.	Le client, en recevant le fichier GV, utilisera la bibliothèques canviz qui est une bibliothèque javascript	qui permet de dessiner un graphe dans l'élément canvas du document HTML.

#### 10.3.Version-3.0.0

Dans cette version nous avons essayée de sécuriser l'application avec quelques améliorations de	performances .

Sécurité :
    - Analyser et nettoyer chaque requête reçu .
    - Limiter le nombre de requêtes possibles dans un intervalle de temps pour pénaliser les scripts
      qui tentent de saturer le serveur.
Performances :
    - créer une file d'attente pour chaque client ou seront stockés les requêtes qui ne sont pas encore traitées, si la file contient plusieurs requêtes le serveur ne va traiter que la dernière requête effectuée par le client.

#### 10.4.Version-4.0.0

Dans cette version Le but est de profiter du serveur et de le modifier de tel façon qu'il puisse être	démonstrateur pour plusieurs applications et non pas seulement pour MACAON .

L'idée est de créer un client pour chaque application et que chaque client va spécifier l'application ciblée	dans la requête envoyée vers le serveur.
Le serveur traite la requête selon l'application ciblée et renvoie le résultat au client.

### 11.Découpage du projet en lots

Client :
    - Interface.
    - Envoie de requêtes instantané.
    - Modifications DOM.
    - Génération du Graphe coté client.

Serveur :
    - Interface serveur/macaon.
    - Mémoire cache.
    - Gestion clients.
    - Sécurité.
Communication client-serveur :
    - Établir connexion client serveur.
    - Protocole de communication entre le client et le serveur.

### 12.Planning prévisionnel

### 13.Planning réel

### 14.Hébergement de l'application

### 15.Solutions aux problèmes rencontrés

Au cours du projet, nous avons rencontré de nombreux problèmes dont nous avons trouvé la solution	pour la majorité.
Ci-dessous certaines de ses problèmes :

### 16.Réunions

Pour assurer l'avancement et l'évolution constante du projet avec un suivi du professeur encadrant on a	organisé des réunions hebdomadaire avec le professeur .

Ensemble des réunions :

- Réunion N°1 le 11/02/2011 :
      - Commencement du projet.
      - Présentation et explication générale du sujet.
      - Discuter sur l'organisation du projet.
      - Questions divers.
- Réunion N°2 le 18/02/2011 :
      - Analyser les besoins.
      - Mettre le point sur les technologies a utiliser.
      - Éclaircissement concernant le fonctionnement de l'application.
      - Explication détaillée sur la 1er version a réaliser.
      - Questions divers.

- Réunion N°3 le 25/03/2011 :
      - Installation des composants MACAON.
      - Teste de l'application MACAON.
      - Présentation de la maquette.
      - Questions divers.
- Réunion N°4 le 31/03/2011 :
      - Présentation de la première version de l'application avec quelques dis-fonctionnements.
      - Résolution de quelques problèmes.
      - Éclaircissement concernant le fonctionnement de nodeJs.
      - Questions divers.
- Réunion N°5 le 04/04/2001 :
      - Présentation d'une première version fonctionnelle.
      - Explication détaillée sur la deuxième version et les améliorations a apporter.
      - Questions divers.

- Réunion N°6 le 13/04/2011 :
      - Présentation d'un prototype de la deuxième version.
      - Discuter sur les procédures de sécurités et les améliorations a apporter.
      - Questions divers.
- Réunion N°7 le 20/04/2011 :
      - Présentation d'une deuxième version fonctionnelle.
      - Explications pour l'hébergement de l'application sur la machine Macaweb.
      - Questions divers.
- Réunion N°8 le 26/04/2011 :
      - Résolution de quelques problèmes rencontrés pendant la réalisation de la troisième version.
      - Résolution des problèmes rencontrés pondant l'hébergement de l'application.
- Réunion N°9 le 10/05/2011 :
      - Présentation d'une troisième version fonctionnelle.
      - Correction du rapport et quelques propositions pour l'améliorer.
- Réunion N°10 le 12/05/2011 :
      - Mettre un dernier point sur le rapport.

### 17.Perspectives

Afin d’améliorer le démonstrateur, nous aurions pu développer notre propre API,
qui a pour but de faciliter aux développeurs l'intégration du démonstrateur dans leur site Web.
De plus ce démonstrateur pourra participer à l'amélioration de l'application MACAON en incluant un
 rapport de bug de l'application.
 Cependant, le temps et la complexité de ces tâches ont été les principaux facteurs qui nous ont rebuté.
 Ces parties pourront peut être faire l’objet d’un autre projet.

### 18.Bibliographie

NodeJs :http://nodejs.org/ .
Documentation officielle NodeJs : http://nodejs.org/docs/v0.4.5/api/all.html .
Canviz : http://code.google.com/p/canviz/ .
JSON : http://www.json.org/ .
Prototype : http://www.prototypejs.org/ .
Site officiel du projet :http://macaweb.lif.univ-mrs.fr .
Dépôt du projet : https://github.com/oualid13/MacaWeb .
Site officiel de MACAON : http://macaon.lif.univ-mrs.fr .

### 19.Conclusion

Nous avons réalisé un démonstrateur Web pour l'outil MACAON dans le cadre notre
 projet de fin d'année du Master 1 en informatique. Ce démonstrateur permet de faciliter l'utilisation
de cette application et de la publier au grand public .

Ce projet nous a permis d'apprendre de nouvelles technologies Web et d’appliquer les
connaissances qui nous ont été inculquées au cours de cette année de Master Informatique à l’université
 de la méditerranée Aix-Marseille II .
Nous avons été confrontés à de nombreux problèmes et dans la plupart des cas nous avons pu trouver
une solution afin de les résoudre .
Enfin ce projet était l’occasion de découvrir et d’utiliser des outils dont nous n’avions pas la moindre idée
de leurs existences.